Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

- Краткая Информация о проекте

| Информация об организации-заявителе |
| --- |
| Название организации: | Сельский сход жителей кишлака Чош. |
| Почтовый адрес: | Сурхандарьинская обл. Узунский район. кишлак Чош |
| Телефоны: | нет |
| Факс: | нет |
| Адрес электронной почты /веб-сайт: | hayot.org@mail.ru |
| ФИО руководителя организации, должность: | Захидов Назарали председатель |
| Ответственные лица по проекту: | Глазков А.А. |
| Контактные телефоны: | 83764122538 +998933878869 |
| Информация о проекте |
| Название проекта: | «Внедрение микро гидро станции в качестве альтернативного источника энергии для нужд поселка Чош» |
| Категория проектов ПМГ ГЭФ: | Подготовительный проект Основной проект |
| Тематический приоритет проекта | Биоразнообразие Изменение климата адаптация к изменению климата деградация земель повышение потенциала смешанная |
| Заявляемый результат проекта: | Результат 1: Давление на экосистемы и места обитаний важнейших биологических видов от деятельности местного населения сокращено Результат 2: Выбросы парниковых газов в атмосферу от использования энергии местным населением сокращены Результат 3: Наиболее уязвимые к изменению климата группы населения подготовлены к грядущим последствиям Результат 4: Ранее деградированные земли в сельской местности восстановлены для целей сохранения и устойчивого использования Результат 5: Потенциал местного населения в решении проблем окружающей среды повышен |
| Задача проекта: | Задача 1.1: Предотвратить распространение сельскохозяйственных и иных угодий на охраняемые природные территории Узбекистана и места обитания важнейших биологических видов (МОВБВ) Задача 1.2: Восстановление и развитие деградированных экосистем, а также функций и услуг, предоставляемых биоразнообразием Задача 1.3: Развитие любых видов хозяйственной деятельности, которые снижают давление на имеющиеся естественные природные территории для обитания биоразнообразия, а также на продукты и услуги биоразнообразия Задача 2.1: Продемонстрировать и распространить энерго-эффективные практики/подходы к использованию энергии местным населением Задача 2.2: Продемонстрировать и распространить альтернативные практики/подходы к производству энергии для удовлетворения насущных нужд местного населения Задача 3.1: Продемонстрировать и распространить практики/подходы к увеличению знаний и умения местного населения к изменяющимся климатическим условиям для предотвращения негативных последствий или получению большей выгоды от позитивных последствий изменения климата Задача 4.1: Продемонстрировать практики и распространить опыт более устойчивого орошаемого земледелия, способствующего восстановлению здоровья агроэкосистем Задача 4.2: Улучшить практики использования пастбищ, кормопроизводства и/или ведения породного животноводства Задача 5.1: Улучшить общую осведомленность, знания, понимание и навыки у населения, которые позволят эффективно выполнять задачи и достигать результаты ПМГ в тематических областях ГЭФ |
| Месторасположение проекта: | Сурхандарьинская обл.Узунский район. кишлак Чош |
| Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год): | 1.04.2009 |
| Длительность проекта (день/месяц/год): | С 1.04.2009 по 1.10.2009 6 месяцев |
| Финансы |
| Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ: | 28 000 $ |
| Сумма на проект из других источников финансирования: | 30 000 $ |
| Общая стоимость проекта: | 58 000 $ |
| Полученные ранее гранты (сумма, цель, донор, дата получения): | нет |

- Дизайн проекта

Краткое описание проекта

Проект фокусируется на строительстве водяной мельницы в кишлаке Чош Узунского района Сурхандарьинской области. В связи с удаленностью кишлака, отсутствием мельницы и автотранспорта в осенний-зимний период, на сельском сходе жителей кишлака решено строить водяную мельницу и просить помощи ПМГ ГЭФ.

Рядом с кишлаком протекает речка Туполон. Вода будет крутить водяное колесо, вал электрогенератора, и электромельница будет обеспечивать жителей мукой круглый год.

Вал мельничного колеса через редуктор будет соединен с резервным электрогенератором для  электроснабжения кишлака в осенне-зимний период, когда из-за обледенения и налипания снега случаются аварии и обрыв проводов линии электропередачи, и света нет по 2-3 мес.

В связи с селевой опасностью мельницу придется строить не на самой реке, а несколько в стороне и воду подавать самотеком по арыкам. По условиям рельефа местности мельница будет построена на удалении более километра от поселка.

Каковы задачи проекта?

Закупить и доставить необходимое оборудование и стройматериалы.

- Построить  водяную мельницу и установить мельничное оборудование, смонтировать и подключить резервный электрогенератор.

- Обеспечить информационное освещение деятельности.

Надеемся, что финансирование со стороны ГЭФ будет направлено на закупку и доставку стройматериалов для проекта, и оплату субподрядов.

Вклад сельского схода жителей - это оборудование для мельницы и оплата рабочей силы при строительстве системы водозабора и мельницы, и оплата транспортировки материалов и оборудования.

Краткое описание контекста

Кишлак Чош находится в труднодоступной высокогорной части Узунского района Сурхандарьинской области на высоте 4000м над уровнем моря. Население 1100 человек, в поселке 80 домов. Основные занятия местных жителей  выращивание пшеницы, разведение крупного и мелкого скота, садоводство (выращивание яблок, сливы, орехов). Промышленное производство отсутствует. Связь с внешним миром по единственной грунтовой дороге, которая в осеннее зимний период, закрывается из-за грязи, снега, оползней и лавинной опасности. Единственный транспорт в течении 4-5 месяцев – лошади, ишаки и вертолеты. Население - преимущественно таджики. В радиусе 35 км еще 6 таких же малых поселков.

Описание проблемы и причин её возникновения

В  Узунском районе Сурхандарьинской области в высокогорном кишлаке Чош в радиусе 50 км нет мельницы.  Местные жители ведут натуральное хозяйство, выращивают пшеницу, а молоть ее возят в райцентр Узун по горной дороге, которая на зимние месяцы закрывается из-за снега. Поселку и 6 окрестным кишлакам нужна мельница, которая будет работать на энергии падающей воды и электрогенератор для  электроснабжения электромельницы и поселка в зимние месяцы.

Как проект будет устранять причины проблемы: Цель, задачи и мероприятия проекта

Задачи и мероприятия

Задача 1. Построить систему водозабора и водяную мельницу

М.1.1.Закупка материалов и строительство водозабора и здания  мельницы.

В настоящее время разработан проект и получены письма поддержки от организаций, которые дают разрешения на строительство мельницы (см.приложения). Материалы и оборудование для строительства будут закупаться на условиях тендера и доставляться автотранспортом до поселка, и лошадьми  1,5 км на место строительства. Протяженность грунтовой колеи 95 км от райцентра Узун до кишлака Чош.

Для строительства мельницы разработана смета и план работы.

Для проекта необходимо приобрести и доставить стройматериалы, цемент, песок, арматуру, угольник для строительства системы водозабора и здания мельницы.

В связи с селевой опасностью система водозабора будет построена на излучине реки. Забор воды будет осуществляться с верховья реки, где будет построена дамба из камней для повышения уровня воды. Дамба будет  легко ремонтироваться после весеннего селя, каждый год путем добавления камней.  Затем вода самотеком, будет проводиться по берегу, где будет прокопан арык с бетонной облицовкой для последующего сброса воды обратно в реку с высоты 3,5м на водяное мельничное колесо, которое будет приводить в движение и механизм электрогенератора. Дамба не будет перекрывать реку полностью. Дамба нужна лишь для поднятия уровня воды на 1,5м до начала водозабора, и большая часть воды будет переливаться через дамбу с плавным водостоком, что позволит не препятствовать движению рыбы.

От места водозабора будет прокопан арык длиной 720м с бетонной облицовкой и установлен бетонный лоток водосброса. Вода с высоты 3,5м будет падать на мельничное колесо, которое через вал будет вращать редуктор электрогенератора.

Здание мельницы состоящее из двух помещений (производственное, весовая и склад и генераторное) общей площадью 40кв.м будет построено из камня на каркасе из арматуры с использованием железобетона. На бетонном основании будет смонтировано мельничное колесо и вал. Здание мельницы с 4 окнами и 2 дверями будет иметь двускатную крышу, покрытую оцинкованным железным листом.

В здании мельницы будет установлено мельничное оборудование – жернова, сита мукосборник, а также в другом помещении редуктор и электрогенератор.

Эскизный проект системы водозабора и мельницы прилагается в приложении №2.

М.1.2. Закупка и установка мельничного оборудования, мельничного  колеса  и вала.

По проекту  вода, прошедшая по системе водозабора будет сбрасываться с высоты 3,5м на верхнебойное мельничное колесо, которое  через вал будет вращать мельничный жернов и подключаться через механический редуктор к резервному электрогенератору,

Водяное мельничное колесо и вал будут сделаны разборными для облегчения транспортировки и последующего монтажа. Мельничные жернова и механизм  будет смонтирован на железном угольнике, закрепленном  на бетонном основании.

Задача 2.Установить и запустить электрогенератор

М.2.1 Закупка электрогенератора, редуктора, электрокабеля и электрощита.

Электрогенератор, электрокабель и электрощит для монтажа будут закупаться на условиях тендера и доставляется на место строительства автотранспортом, а затем лошадьми.

Мощность электрогенератора достаточна для резервного электроснабжения поселка и рассчитана исходя из  минимальной потребляемой мощности 200 Вт на  дом. (Суммарная мощность 15-16 Квт на 80 домов поселка). Работа падающей с высоты трех метров воды составит 20-25 квт, что при кпд верхнебойного колеса 70% вполне достаточно для работы генератора. На основании расчетов специалистов “Тупаланггидростроя” получено письмо поддержки проекта.

Потребление электроэнергии каждым отдельным домохозяйством будет регулироваться путем установки отдельного счетчика на энергию от гидро генератора. Махалинский комитет совместно с жителями поселка договориться о ставки за киловатт энергии. Плата будет производиться в махаллинский комитет и деньги будут расходоваться на нужды поселка (например на поддержание работы самой мельницы или еще что-то), по согласованию с жителями. Установка счетчиков будет обязанностью каждой отдельной семьи. Без счетчика, семья не будет иметь доступ к энергии, вырабатываемой гидро генератором. Таким образом, будет достигнута справедливая права за использование энергии: каждый платит столько, сколько потребил.

Количество воды, потребляемое мельницей, будет регулироваться в начале системы водозабора и ориентировочно составит 250-400 л\сек. Энергии падающей воды  будет достаточно для работы электрогенератора через повышающий обороты механический редуктор и выработки трехфазного электрического тока напряжением 220 вольт. На 220в работают все бытовые электроприборы.

12 вольт электропитания непрактично, из-за необходимости проведения новой электропроводки по 80 домам, и большого диаметра кабеля (из-за в 20 раз большей силы тока при той же мощности).

М.2.2  Монтаж электрогенератора, редуктора и электрощита, прокладка кабеля.

В здании мельницы будет смонтирован электрогенератор, который будет подключаться через механический редуктор к валу мельничного колеса.

Электрогенератор по условиям пожаробезопасности будет установлен в отдельном помещении. Редуктор, соединенный с мельничным валом, необходим  для повышения числа оборотов и нормальной работы электрогенератора. Электрогенератор трехфазного электрического тока напряжением 220 вольт будет передавать его по кабелю.

Из-за удаленности мельницы  от кишлака потребуется 1200м электрокабеля, который будет подключен к  общей электросети поселка через электрощит с автопереключателем и предохранителями. Резервный электрогенератор нужен на 2-3 месяца при зимних авариях, его эксплуатация и текущее обслуживание будет осуществляться мельником, назначенным махаллинским комитетом. Данное электроснабжение будет идти мимо электросчетчиков и не оплачиваться в РЭС. Средства на ремонт и текущую эксплуатацию будет собирать махаллинский комитет.

Транспортировка материалов и оборудования на 95км к месту строительства мельницы будет  осуществляться с райцентра Узун, из Сурханской долины 2000м над уровнем моря, в горы до кишлака Чош - 4000м над уровнем моря. Из-за тяжелых дорожных условий,  траспортировка будет осуществляться полноприводными грузовыми автомашинами, загруженными на 50%, из-за малой мощности двигателя в условиях высокогорья и плохой грунтовой колеи до поселка. На высоте 4000м над уровнем моря мощность двигателей падает на 30-40%, а дорога идет на подьем который достигает 25 градусов. Полная загрузка технически невозможна. Машины типа полноприводный КАМАЗ будут наниматься у частных владельцев в поселке и в Узунском районе.  А затем на лошадях и ишаках до места строительства 1,5км.

Фото дороги в приложении 3.

М.2.3   Информационное освещение проекта

Планируется информирование через СМИ и ТВ, путем привлечения журналистов и их материалов о ходе выполнения проекта, его реализации и достижений, обсуждения дальнейшего развития и узнать мнения специалистов и доноров. Запланирован выход двух газетных статей  в районной и областной газетах на третий и шестой месяцы проекта, телепередача на 6 месяц проекта и выпуск памятки с  материалами о ходе выполнения проекта, его реализации и достижений, обсуждения дальнейшего развития. По завершении проекта планируется провести итоговый семинар для всех участников проекта и заинтересованных лиц.

Ожидаемые результаты после реализации проекта

В результате строительства водяной мельницы 1100 жителей кишлака Чош будут молоть муку на своей мельнице, и иметь резервное электроснабжение своих домов.

Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Вклад сельского схода - это проектная документация, закупка мельничного оборудования, доставка стройматериалов, оплата рабочей силы при строительстве, транспортировке и монтаже системы водозабора, мельницы и электрогенератора.

Партнеры проекта – местная газета и ТВ компания обеспечат информационную поддержку.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

| Мероприятия | Результат | Месяцы проекта | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| М.1.1. Закупка материалов и строительство водозабора и здания мельницы | Закуплены материалы и построена система водозабора и здание мельницы |  | Х | Х | Х |  |  | Глазков А. |
| М.1.2. Закупка и установка мельничного оборудования, мельничного колеса и вала | Установлено и работает мельничное оборудование |  |  |  | Х |  |  | Глазков А. |
| М.2.1 Закупка электрогенератора. электрокабеля и электрощита | Закуплен электрогенератор. электрокабель и электрощит. |  |  |  |  | Х |  | Глазков А. |
| М.2.2 Монтаж электрогенератора и электрощита, прокладка кабеля | Смонтирован и запущен электрогенератор Смонтировано электрооборудование и проложен электрокабель |  |  |  |  | Х |  | Гафуров Л. |
| М2.3 Информационное освещение проекта Газетная статья ТВ передача Разработка и тиражирование памятки | Выпущены статьи, телепередача, памятка. |  |  |  | Х |  | Х Х Х | Муминова М. |
| Организационные расходы |
|  | Аренда офиса, офисного оборудования, мебели | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гафуров Л. |
|  | Оплата интернета и телефона | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гафуров Л. |
|  | Командировочные и транспортные расходы |  | Х | Х | Х | Х | Х | Гафуров Л. |
| Подготовка отчета | Подготовка квартальных отчетов и итогового отчета согласно техническому заданию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Глазков А. |

Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Экологическая устойчивость

Местным хозяйствам, расположенным на проектной территории будет предложен альтернативный, экологически чистый источник  энергии.

Экономическая устойчивость

Экономическая устойчивость будет обеспечиваться путем разработки оптимального режима использования мельницы и  электрогенератора. Мельница будет содержаться в порядке назначенным махаллей мельником, который за счет доходов от производства муки для 6 окрестных кишлаков будет осуществлять текущее обслуживание оборудования. При крупном ремонте махаллинский комитет будет собирать деньги с местных жителей.

Институциональная устойчивость

Махаллинский комитет будет контролировать работу и финансы. Мельница будет содержаться в порядке за счет доходов от производства муки для 6 окрестных кишлаков.

Социальная устойчивость

Проект послужит наглядным примером возможностей в области улучшения энергоснабжения в сельских районах, примером нового подхода к потреблению ресурсов.

План информационного освещения деятельности проекта

По проекту запланирован выход газетных статей  в районной и областной газетах на третий и шестой месяцы проекта, телепередачи на 6 месяц проекта и выпуск памятки с  материалами о ходе выполнения проекта, его реализации и достижений, обсуждения дальнейшего развития. Для распространения среди представителей махалли и фермеров. По завершении проекта планируется провести итоговый семинар для всех участников проекта и заинтересованных лиц с привлечением СМИ. В ходе встречи планируется информирование о результатах проекта, достижениях  и планируемых дальнейших шагов.

Риски при выполнении проекта

Финансовые риски

Возможен отказ спонсоров в поддержке, в этом случае будет проводиться поиск новых спонсоров.

Возможен отказ партнерских организаций, тогда придется заключать партнерские соглашения с другими партнерами.

Кроме того, могут возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене товаров и услуг.

Производственные риски

Возможна задержка постройки мельницы или его части (задержки поставок и монтажа оборудования).

Организационные риски

Возможна некоторая задержка в утверждении и согласовании  из-за большого количества вовлеченных в утверждение проекта  организаций.

Дополнительная информация

Какие проект принесет глобальные экологические выгоды?

Мероприятия которые будут проводиться на проектной территории позволят улучшить экологическую обстановку и уменьшить выбросы парниковых газов.

При работе электромельницы мощностью 5квт 300дней в году по 10часов ориентировочный расход электроэнергии 15,000 квт*час за год. При работе 16квт дизельгенератора часовой расход топлива 6л\час,при 10часовой ежедневной работе в течении четырех месяцев суммарный расход топлива составит около 7,2тонн.

Таким образом, при работе мельницы и генератора ежегодно будет экономиться 15,000 квт*час электроэнергии и 7,2 тонны солярки.

В пересчете на выбросы парниковых газов, потенциальное сокращение составляет:

15,000 КВт*ч х 620.8 г.СО2-экв.*/КВт.ч = 9.312 т. СО2-экв./год

7.2 тонны * 3.2 т. СО2-экв. = 23.04 т. СО2-экв./год

Итого, предотвращение выбросов парниковых газов от установки микро гидро электростанции и мельницы потенциально составит 32.35 т. СО2-экв./год.

Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Благополучие  местных жителей возрастет, т.к. они будут иметь альтернативный экологически чистый источник энергии и систему резервного электроснабжения для домов. Кроме того, при помощи мельницы они смогут более дешево перерабатывать произведенную пшеницу.

Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

В проекте соотношение мужчина-женщина будет предполагать обязательное соотношение, как минимум, 70% мужчин и 30 % женщин.

Значительно облегчится домашняя женская работа при бесперебойном освещении и работе всех электроприборов. Облегчится домашний труд с использованием пылесосов, кухонного оборудования, стиральных  и швейных машинок и т.п.

Как проект будет влиять на формирование общественного экологического сознания?

В первую очередь проект ориентируется на местное сообщество и улучшение жизни местного населения. Партнеры проекта – местная газета и ТВ компания обеспечат информационную поддержку и тиражирование опыта. В информационном обеспечении упор будет сделан на экологические и экономические аспекты работы мельницы на вознобновляемых природных ресурсах и уменьшение выбросов парниковых газов. Будет проведен заключительный семинар с привлечением представителей местной власти, фермеров, прессы и заинтересованных сообществ .

Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Нет.

Насколько высок потенциал дублирования, тиражирования проекта?

Потенциал дублирования высокий. Данный проект может служить примером использования энергии воды.

- Финансирование проекта

- Дополнительность финансирования ГЭФ

Дополнительная поддержка со стороны ГЭФ обеспечивается за счет финансирования мероприятий, которые дадут реальные результаты по развитию и распространению альтернативных практик и подходов к производству энергии. Кроме того, финансирование ГЭФ, является дополнительным, а не основным, т.к. большая часть финансирования происходит из своих средств.

- Бюджет проекта

| Мероприятие | Действие | Наименованием закупки | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. | ПМГ ГЭФ | Собственный вклад | Общая сумма | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Построить систему водозабора и водяную мельницу |
| М.1.1. Закупка материалов и строительство водозабора и здания мельницы | Покупка материалов для строительства водозабора и здания мельницы | Цемент | тонна | 27 | $100 | $2,700 | 0 | $2,700 | Для приготовления бетона и строительства арыка и здания |
|  |  | Песок | тонна | 75 | $12 | 0 | $900 | $900 | Для приготовления бетона строительства арыка и здания |
|  | Покупка материалов для строительства в начале системы водозабора | Водозапорная металлическая арматура и устройство регулирования водостока | комплект | 1 | 0 | 0 | $100 | $100 | Металлическая заслонка с механическим регулятором- фиксатором для регулирования количества воды. |
|  |  | Арматура и угольник | тонна | 5 | $1,500 | $6,000 | $1,500 | $7,500 | Для строительства системы водозабора и водостока, устройства регулирования водостока, каркаса крепления мельничного колеса и здания мельницы, и приготовления железобетона. |
|  | Покупка материалов для строительства здания мельницы | Лакокрасочные материалы | кг | 40 | $2,5 | 0 | $100 | $100 | Для окраски внутри здания мельницы и мельничного колеса. |
|  |  | Пиломатериалы | Куб.м | 3 | $300 | $450 | $450 | $900 | Для постройки крыши и потолка. |
|  |  | 4 Рамы со стеклами и 2 двери | Шт. | 6 | $120 | $360 | $360 | $720 | Для здания мельницы. |
|  |  | Электропровод для здания | метр | 50 | $2 | 0 | $100 | $100 | Для здания мельницы. |
|  |  | Выключатели, розетки, для здания. | Шт. | 20 | $1 | 0 | $20 | $20 | Для здания мельницы. |
|  |  | Гвозди (70мм, 80мм,100мм, 120мм) | кг | 20 | $1,5 | 0 | $30 | $30 | Для строительства крыши, потолка, и плотницких работ. |
|  |  | Оцинкованный железный лист(1200ммх2000мм) | Шт | 50 | $15 | $375 | $375 | $750 | Для строительства двускатной крыши |
|  | Доставка материалов к месту строительства | Автомашина самосвал 4т/рейс 1,5 км от кишлака до стройки на лошадях | Количество рейсов Количество рейсов | 40 400 | $ 150 $ 5 | 0 0 | $6000 $2000 | $6000 $2000 | Каждый рейс 190км туда -обратно грузовой автомашины до кишлака «Чош» стоит $200 из-за тяжелых дорожных условий (фото в приложении 3.) Перевозки: 1: Песка 20 рейсов 2: Цемента и других материалов-15 рейсов. 3: Оборудование -5 рейсов |
|  | Оплата работ по строительству водозабора и здания мельницы | зарплата | Чел/день | 1100 | $10 | 0 | $11,250 | $11,250 | 20 чел. За 2 месяца. Местные жители Оплата работ по строительству водозабора и здания мельницы включает в себя: 1.Строительство дамбы, водозабора и водосброса. Установка лотков закрепление арматурой и цементом. 2.Выемка грунта для строительства арыка 420 м.куб. 3.Строительство здания мельницы из 2-х помещений. |
| М.1.2. Закупка и установка мельничного оборудования | Закупка мельничного оборудования мельничное колесо, вал, редуктор. Мельница в комплекте | мельничное колесо, вал. мельница в комплекте | Шт. Комплект | 1 1 | $1,700 $2,000 | $900 0 | $800 $2,000 | $1,700 $2,000 | Оплата мельничного колеса, вала. Оплата мельницы в комплекте |
|  | Оплата работ | зарплата | Чел/день | 20 | $25 | 0 | $500 | $500 | Оплата работ мастера по монтажу и подключению мельничного колеса, вала |
| Задача 2 Установить и запустить электрогенератор |
| М.2.1 Закупка электрогенератора. электрокабеля и электрощита | Закупка электрогенератора. | Закуплен электрогенератор. | Шт | 1 | $1,965 | $1,965 | 0 | $1,965 | Трехфазный низкооборотный генератор мощностью 16 Квт |
|  | Закупка электрокабеля. | Закуплен электрокабель. | м | 1200 | $4,5 | $5,400 | 0 | $5,400 | От мельницы до кишлака 1200 метров трехфазного электрокабеля |
|  | Закупка электрощита. | Закуплен электрощит | Шт | 1 | $160 | 0 | $160 | $160 | Электрощит для подключения к общей электросети |
| М.2.2 Монтаж элекрогенератора и электрощита, прокладка кабеля | Оплата работ | зарплата | Чел/день | 12 | $25 | 0 | $300 | $300 | Оплата мастера электрика по монтажу и подключению генератора, кабеля и щита. |
| М.2.3 Информационное освещение проекта. | Подготовка памятки по строительству водяной мельницы Проведение итогового семинара | Разработка и тиражирование памятки. | Шт | 600 | $1 | 0 | $600 | $600 | Для распространения среди представителей махалли и фермеров. |
|  |  | Аренда помещений и оборудование Кофе-брейк и обед | День Чел/день | 1 30 | $50 $20 | $50 $600 | 0 0 | $50 $600 | Итоговый семинар на 30 человек. Итоговый семинар |
|  |  | Раздаточные материалы (Канц. Товары) |  | 30 | $2 | 0 | $60 | $60 | Итоговый семинар |
| Организационные расходы | Аренда орг. Техники для работы проекта | Компьютер, принтер, сканер. | Комплект/месяц | 6 | $150 | 0 | $900 | $900 | Офисное оборудование |
|  | Канцелярские товары | Канцелярские товары | - | - | $175 | 0 | $175 | $175 | Для офиса |
|  | Интернет | Интернет–карта | Карточка | 6 | $20 | 0 | $120 | $120 | Для связи. |
|  | Аренда офиса | 2 комнаты 6 мес. | Мес. | 6 | $150 | 0 | $900 | $900 | Аренда |
|  | Зарплата проектной группы | контракт | Чел/мес | 24 | $ 300 | $7,200 | 0 | $7,200 | Персонал проектной группы 4 чел. 6мес. 1.Руководитель 2.Координатор- бухгалтер. 3.Производитель работ по строительству. 4.Водитель и экспедитор c использованием личного автомобиля. |
|  | Отчеты и закупка оборудования | Поездка Узун-Ташкент - Узун Суточные | чел/поездка | 2 | $150 | $300 | 0 | $300 | Командировочные за зарплатой, оборудованием и с отчётами. |
| Прочие расходы Непредвиденные расходы | Расходы ПРООН | За услуги |  |  | $1,400 0 | $1,400 $300 | 0 0 | $1,400 $300 | За услуги 5% суммы |
| Итого |  |  |  |  |  | $28,000 | $30,000 | $58,000 |  |

Описание основного финансирования: источники, размер

Сельский сход жителей                                                              $ 30 000

ПМГ ГЭФ                                                                                      $ 28 000

Описание разбивки суммы проекта по конкретным мероприятиям проекта с указанием суммы и источника

См.бюджет

Описание запрашиваемого разделения гранта на транши и указание на что тратится каждый отдельный транш грантового финансирования

| Общая категория расходов | сумма |
| --- | --- |
| Труд | $7200 |
| Транспортные расходы | $300 |
| Контракты | $18200 |
| Оборудование\Мебель\аренда |  |
| Прочие расходы | $1400 |
| Разное (непредвиденные расходы) | $300 |
| Итого: | $28000 |

- Мониторинг проекта

Логическая матрица проекта

| Стратегия | Индикатор | Базовая линия | Цель индикатора | К какому моменту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Построить систему водозабора и водяную мельницу | Наличие системы водозабора и сооружение водяной мельницы Установлено и работает мельничное оборудование Установлено и работает мельничное колесо и вал. | нет | Построена дамба для забора воды; построена система отвода воды для подачи на водяное колесо; Построено здание мельницы; Установлено и работает мельничное оборудование Комплекс оборудования мельницы запущен и работает. Имеются акты приема обьекта и оборудования | 5 мес. с начла проекта |
| Задача 2 Установить и запустить электрогенератор | Работа электрогенератора от водяной мельницы | нет | Комплекс оборудования электрогенератора запущен и работает. Смонтировано электрооборудование и проложен электрокабель Каждый дом имеет свой счетчик на энергию от гидро генератора. Имеется коллективно одобренная система оплаты за электроэнергию от гидро генератора. Выпущено 600 шт. брошюрок, описывающих опыт проекта с конкретными схемами установки для распространения Электронная версия схемы действия установке размещена на сайте ПМГ ГЭФ. Имеются акты приема обьекта и оборудования | 6 мес. |

План мониторинга проекта

Ежемесячно будет составляться отчет о проделанной работе согласно техническому заданию ответственных за проект. По каждому мероприятию будет дополнительно представляться отчет. В ноябре 2009 г. будет представлен итоговый отчет по проделанной работе.

- Обязательные приложения к заявке

- Копии Устава и свидетельства о регистрации организации;

- Документ, уполномочивающий лицо, ведущего переговоры, принимать решения от имени организации-заявителя;

- Копии паспортов руководителя и ответственных лиц, вовлеченных в реализацию проекта;

- Документ, свидетельствующий о правомочности деятельности организации-заявителя  на предполагаемой территории;

- Карта-схема месторасположения проектного объекта с точным указанием ориентиров;

- Годовая финансовая отчетность организации-заявителя за предыдущий год;

- Письма-соглашения о партнерстве с другими партнерами и донорами;

- Фотографии с места предполагаемой реализации проекта;

- Другие документы, по усмотрению организации-заявителя, которые позволят лучше представить ситуацию на месте и/или описать организацию-заявителя.