Заявка на участие в

Программе Малых Грантов

Глобального Экологического Фонда

(ПМГ ГЭФ)

- Краткая Информация о проекте

| Информация об организации-заявителе |
| --- |
| Название организации: | Cельский Cход Граждан Назархан |
| Почтовый адрес организации-заявителя: | Республика Каракалпакстан, Амударьинский район, ССГ Назархан |
| Телефоны: | +998 97 3536679 |
| Факс: |  |
| Адрес электронной почты /веб-сайт: |  |
| ФИО руководителя организации и должность: | Юлдашев Сагинбай Мадаминович |
| Ответственное лицо за проект: | Атаниязов Давлетмурат Аминович |
| Контактные телефоны ответственного лица: | +998 61 221 00 10 |
| Адрес электронной почты ответственных лиц: | atamurat@mail.ru |
| Информация о проекте |
| Название проекта: | «Создание центра возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в селе Назархан» |
| Месторасположение проектной территории: | Республика Каракалпакстан, Амударьинский район ССГ Назархан |
| Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год): | 01.10.2010 – 30.09.2011 |
| Длительность проекта: | 12 месяцев |
| Финансы |
| Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ: | $ 11,086.40 |
| Сумма на проект из всех других источников финансирования: | $ 12, 470. 00 |
| Общая стоимость проекта: | $ 23,556. 40 |

- Дизайн проекта

Описание проблемы и причин её возникновения:

В контексте к глобальным проблемам, связанным с использованием невозобновляемых источников энергии существует и локальная, присущая для данного региона. Основное население Республики Каракалпакстан, более 60%, проживает в сельской местности. CCГ Назархан расположен в Амударьинском районе Республики Каракалпакстан который охватывает населенные пункты Назархан, Жалпык жап, Кырык озек, Кок дарья, Майлы кол, Бекбай.

Население 3511 человек из них 1760 женщин. Количество дворов 679 в котором проживают 692 семей. Количество крупного рогатого скота по ССГ 1897, овец и коз 736 и птиц 3924. На каждое домохозяйство приходится в среднем по более чем 2 КРС, 1 МРС и 6 птиц  Основные источники энергии - это природный газ и электричество. 183 дворов не газифицированы. В газифицированных населенных пунктах очень низкое давление природного газа и частые отключения электрической энергии. Особенно остро недостаток природного газа и электричества  происходит в осенне – зимний период, с началом отопительного периода. Поэтому местные жители для обогрева своих домов используют древесину тугайных лесов на дрова. Потребление древесины составляет 2 тележки на один двор - это около 8 м3 . По ССГ Назархан получается 1228 тележек, что составляет около 4912 м3  вырубленных древесины или более 200 гектаров тугайного леса в год. Это приводит к истреблению естественных фабрик очистки воздуха – тугайных лесов. Кроме того, это является причиной выбросов в атмосферу  3,929 тонн эквивалента СО2 ежегодно (1 м3 дров при сжигании выбрасывает в атмосферу 797кг углекислого газа, при сжигании 1 кг дерева выделяется 2,7 квт; энергию. В 1 м3 476 кг, что составляет 1285 квт/ч или 0,8 т СО2 )

Одним из реальных путей решения проблемы является внедрение в практику местного населения энергосберегающих технологий и использование альтернативных источников энергии. Энергию легче и дешевле сохранить, чем производить. Такие альтернативные источники энергии, как фотоэлектрические панели, ветрогенераторы, солнечные коллекторы пока являются всё еще довольно дорогостоящими технологиями и зачастую не по карману обычному населению сельской местности.

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта

Кроме альтернативных источников есть и энергосберегающие технологии, которые доступны и должны внедряться в первую очередь. Это мероприятия по теплоизоляции фундамента, стен, окон, дверей и потолка домов, в котором проживают основное население, а также использование энергоэффективных приборов потребления энергии (котлы, печи и др). Если работа по теплоизоляции в Каракалпакстане уже ведется проектом ПРООН-ГЭФ по сохранению тугайных лесов, то работа по использованию альтернативных и энергоэффективных приборов потребления энергии еще нужно проводить.

Из проработанных вариантов, на наш взгляд, наиболее доступные и природосберегающие способы получения энергии для населенных пунктов ССГ Назархан являются:

- получение биогаза от отходов животноводства;

- производство топливных брикетов из биомассы (камыш, сухая листва, мелкие ветки и т.д.);

- солнечные печки для приготовления пищи;

- солнечные сушилки для переработки с/х продуктов;

- энергоэффективные печки для обогрева помещений, с более эффективным потреблением, снижающим количество потребляемых дров

Внедрение этих установок позволит сократить выбросы парниковых газов и экономию дров, производимых в тугайных лесах.

Результаты замещения использования древесного топлива и соответствующие сокращения выбросов приводятся в таблице ниже:

Таблица № 1. Значение замещения использования дров и соответствующие сокращения выбросов

| Тип производимого энергосберегающего оборудования | Среднегодовое количество замещаемого обычного топлива от использования 1 установки | Соответствие количеству выбросам парниковых газов от использования данного количества топлива | Допущения |
| --- | --- | --- | --- |
| БГУ | 3000 м3 природного газа | 5,69 тонн эквивалента СО2 (3*1,8977 тонн) | Допущение сделано, что при выпасном скотоводстве навоз в селе Назархан не складируется, а значить нет анаэробного разложения. Поэтому не учитываются потенциальные выбросы метана в атмосферу, а только выбросы от сжигания соответствующего количества природного газа. Также сделано допущение, что в день БГУ вырабатывается около 15 м3 газа. Учитывая, что это биогаз и содержание метана там около 70-80%, сделано допущение, что выработка газа будет равна около 3,000 м3 . |
| Энергосберегающая печь | 1,100 м3 природного газа | 2,09 тонн эквивалента СО2 (1,1*1,8977) | Допущение, что за 1 отопительный период одной семьей расходуется около 2,200 м3 природного газа только на отопление. Учитывая, что энергосберегающая печь экономит почти в 2 раза сжигаемое топливо сделано допущение в размере экономии на 1,100 м3. |
| Солнечная печь | 72 м3 природного газа | 0,136 тонн эквивалента СО2 (0,072*1,8977) | Одна средняя семья из 5 чел расходует на приготовление пищи около 1 куб метра природного газа, за год это составит 365 м3. Солнечная печь позволит до 30% сократить потребление газа в течении 8 месяцев (240 дней) это 72м3 . |
| Брикетный пресс | 1,56 м3 древесины | 1,41 тонн эквивалента СО2 (1,56*0,48*1,88) | В среднем 1 домохозяйство потребляет до 8 м3 древесины в год на отопление и приготовление пищи. Допущение сделано, что согласно строительным нормам (СНиП) 1 м3 древесины составляет в зависимости от типа древесины от 0,47 до 0,87 тонн дров. Например, 1 м3 туранги составляет 0, 48 тонн дров При сжигании 1 тонны дров выделяется 1,88 тонн эквивалента СО2 . В среднем одна семья с 6 соток может заготовить до 500 кг топливных брикетов в год. Тепловая ценность брикета около 1,5 раза выше, чем древесина. Значит 500 кг брикетов можно приравнять к 750 кг дров, что соответствует 1,56 м3 дров. |

Для продвижения этих технологий среди местного населения будет создан технический центр, где будут производиться энергетических установок. Центр будет работать на самоокупаемой основе. Реализация установок для жителей и организаций республики будет способствовать дальнейшему развитию центра.

Настоящий проект ставит целью создание малого производственного центра для широкого использования этих технологий в ССГ Назархан и их распространение далее по территории Республики Каракалпакстан.

По завершению проекта оборудование будет передано техническому центру «Berdax energoservis». В случае закрытия центра или его бездействия, оборудование возвращается в полное владение и распоряжение ССГ Назархан. Используя полученное оборудование центр будет производить энергетические установки и ежегодно 20% которых будут распространяться через ССГ Назархан безвозмездно. Предпочтение будет отдаваться жителям и организациям у которых есть желание  внедрять энергосберегающие и энергоэффективные технологии в повседневный быт. Об условиях такого сотрудничества между центром и ССГ Назархан будет достигнуто соответствующее соглашение в письменном виде.

Задачи

Для достижения своей цели надо выполнить следующие задачи:

- Создание материально технической базы центра по производству энерго сберегающих и альтернативных установок;

- Разработка и изготовление  энергетических установок;

- Распространение энергетических установок по Республике Каракалпакстан;

Мероприятия проекта

Задача 1. Создать материально техническую базу технического центра

Технический центр «Berdax energoservis» создан по инициативе местного предпринимателя Ернашева Амира. Основное предназначение центра это объединение инициативно активных жителей ССГ Назархан и внедрение адаптированных к местным условиям энергосберегающих и энергоэффективных технологий. При содействии проекта ПРООН-ГЭФ «Сохранение тугайных лесов и укрепление систем охраняемых территорий в дельте реки Амударья в Каракалпакстане» и на основании письма Госкомприроды Республики Каракалпакстан руководство Машино тракторного предприятия (ММТП) Бердах выделило для технического центра «Berdax energoservis» помещение на базе мастерской. В дальнейшем помещение было выкуплено и принято на баланс фирмы. Остаточная стоимость 600,000 сум. Строение находится в центре села  размеры 13,5 х 7 метра, площадь 80 квадратных метра, территория 140 квадратных метра

Здесь будут производиться энергетические установки альтернативных источников энергии – биогазовые установки для получения биогаза различной модификаций, пресс станки для производства брикета из биомассы, солнечные печи для приготовления пищи, солнечные сушилки для переработки сельхоз продуктов, энергоэффективные комбинированные печи котлы.

Часть изготовленных установок в рамках проекта, а именно 1 биогазовая установка, 2 солнечные печи, 1 солнечная сушилка, 1 пресс – станок для производства брикетов и 1 энергоэффективная комбинированная печь безвозмездно будут переданы в распоряжение ССГ Назархан. ССГ Назархан передаст это оборудование по следующему списку:

1 биогазовая установка решением членов комиссии будет передана Серикбаеву Жумабаю оператору заправочной станции ММТП Бердах, проживающего в населенном пункте Назархан. Дом  отобран, потому что не подключен к системе газопровода, имеет 5 КРС, 25 овец и коз, и изъявил желание получать биогаз для отопления дома и приготовления пищи. Семья из 5 человек, из которых 3 женщин. (см приложение 1)

2 солнечные печи – одна печь будет установлена в доме Исмаилов Максет тракториста фермерского хозяйства, а другая у Тореева Фархада работающего бухгалтером хлопкозаготовительного пункта. Дома отобраны решением членов комиссии. В доме Исмаилова М и Тореева Ф бывает очень много людей, обычно во время осенне – весенних полевых работ проживают учащиеся и студенты которые будут практически наблюдать и использовать печи. Семья Исмаилова М состоит из 5 человек, из них 3 женщин. У Тореева Ф 8 членов семьи, из них 4 женщин. (См. приложение 2).

1 солнечная сушилка – решением комиссии будет передана пенсионеру Тажимуратову Сарсенбаю который на 0,10га своего приусадебном участке площадью 0,24 га имеет плодовые деревья. Урожай с его участка и соседей будет перерабатываться в сушилке (См. приложение 3). Это позволит людям вокруг производить сушку своих овощей и фруктов и расширять возможности сохранения продуктов и их продажи. Самый простой пример: 1 кг абрикоса в разгар сезона стоит 700 сум, тогда как сушенный урюк стоит 4000 сум, курага еще больше. Значить самая простая переработка методом сушения фруктов (абрикосы, яблоки и др) и овощей (томаты, баклажан, перец и др) позволит получить прибыль от производства с/х продукции. В семье 9 человек из них 6 женщин;

1 пресс станок – будет передан Куатову Айбеку проживающему на окраине населенного пункта Назархан, практически на опушке тугайного леса. Куатов А в настоящий момент безработный, изъявил желание производить брикеты. Производство и использование брикетов произведенных из биомассы с приусадебного участка послужит примером альтернативы - туранге из леса. Ведь для производства брикетов нужно иметь станок, знать технологию (см. приложение 4) и время, тогда как для заготовки дров нужны разрешения, транспорт, деньги, рабочая сила и время. В семье 5 человек из них 2 женщин;

1 энергоэффективная печь – будет установлена в доме Кутишева Куаныша, работающего сварщиком в ММТП Бердах. . Это молодая семья из 5 человек - 2 женщин. Многие жители ССГ Назархан при ремонте систем отопления обращаются за помощью к нему, поэтому работа энергоэффективного котла у него будет демонстрацией работы энергоустановки.

Мероприятие 1.1 Оснастить центр современным оборудованием и инструментами.

Раньше выделенное помещение было столярным мастерским, тогда еще, совхоза Бердах. До принятия на баланс это было обветшалое раскулаченное строение, без электричества и оборудования. После официальной регистрации частной фирмы «Berdax energoservis» были смонтированы два столярных станка и установлен электросварочный аппарат. Жители начали приносить свои самодельные оборудование – кузницу, точильный станок, сверлильный станок. Однако это все самодельные, то есть собранные из имеющихся деталей оборудование, коэффициент полезного действия которого низкий и потребляет больше электрической энергии, которого подчастую и так не хватает. Для улучшения работы центра необходимо укомплектовать современным оборудованием. (см табл 2)

Таблица 2. Перечень необходимого оборудования и инвентаря..

| № | Наименование | Количество | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электросварочный агрегат мобильный | 1 шт | Для проведения сварочных работ с выездом на места дислокаций и в отсутствии электроэнергии. |
|  | Газосварочный агрегат | 1 комплект | Для сварочных работ конструкций из тонкого металла, резки металла, мобильность. |
|  | Болгарка | 1 шт | Для резки металлических листов, шлифовки поверхности. |
|  | Электро дрель | 1 шт | Для сверления отверстий. |
|  | Шуруповерт | 1 шт | Закручивание шурупов. |
|  | Перфоратор | 1 шт | Нужен во время монтажа установок. |
|  | Слесарные инструменты | 1 комплект | Необходимы при сборке и монтаже установок. |
|  | Плотницкие инструменты | 1 комплект | Необходимы при сборке и монтаже установок. |
|  | Инструменты измерительные | 1 комплект | Необходимы при сборке и монтаже установок. |

Мероприятие 1.2.  Закупка комплектующих материалов для энергетических установок.

Основные проблемы с которыми сталкиваются при создании энергетических установок альтернативных источников энергии это отсутствие или дороговизна комплектующих элементов, таких как реактор для биогазовой установки, древесина для пресс станков, стекло и другие. Поэтому для начала работ по созданию энергоустановок надо произвести комплектацию необходимым материалом. Закупка этих материалов послужит отправной точкой для работы мастерской. После продажи произведенных установок, мастерская на вырученные деньги будет закупать материалы, для производства следующих установок.

При обеспечении всем необходимым оборудованием и комплектующими центр изготовит энергетические установки (3 биогазовые установки, 4 солнечные печи, 2 солнечных сушильных шкафа, 3 пресс-станка для производства топливных брикетов и 4 энергоэффективные печи-котлы). Из них 60% предназначено для реализации. Вырученные средства пойдут на дальнейшее развитие цеха, то есть, будут закупаться комплектующие материалы для новых установок. 30% будут безвозмездно переданы организациям и жителям ССГ Назархан. В свою очередь ССГ предоставит помещение для работы проектной группы и проведения общественных мероприятий. Кроме того, именно ССГ в настоящий момент является заявителем проекта и ему будут передано всё оборудование и материалы проекта.

Таблица № 3. Перечень необходимых первичных комплектующих

| № | Наименование | Количество | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лист стальной 3-5мм | 56 м2 | Для строительства реактора 3 м3 и 1 м3 , энергоэффективная печь. |
|  | Лист оцинкованный | 15 м2 | Для отражающей поверхности солнечной печи и сушилки. |
|  | Стекло | 10 м2 | Для остекления солнечных печей и сушилок |
|  | Электрод (3, 4, 5 мм) | 50 кг | Для приварки металлических частей установок. |
|  | Проволока разная | 30 кг | Для газосварки, обвязки, монтажных работ. |
|  | Трубы металлические разных диаметров | 100 м | Для изготовления энергоэффективной печи котлов, смесителей, загрузочных и выгрузочных механизмов, отвода газа БГУ. |
|  | Трубы пластиковые | 300 м | Для соединения систем биогазопровода от реактора к потребителю. |
|  | Древесина разная | 1 м3 | Для создания конструкций солнечной печи, сушилки и пресс станка. |
|  | Фурнитура разная | 16 к-кт | Вентили, задвижки, сальники, манометры, шпингалеты, гвозди, болты и другие комплектующие для 16 создаваемых установок. |

Задача 2 Производство энергетических установок альтернативных источников энергии.

Мероприятие 2.1 Изготовить энергетические установки.

Используя приобретенное оборудование и комплектующие, будут изготовлены:

- 3 биогазовые установки разной мощности и модификации - 3 м3 , 1м3  и 2м3 состоящая из 2 емкостей по 1 м3 (см приложение 1.).  Три мощности выбраны исходя из возможностей жителей по содержанию крупного рогатого скота и покупки установки. Например, чтобы загрузить реактор объемом 3 м3 потребуется вначале до 1500 кг и ежедневно около 120 – 150 кг свежего навоза, для этого семья должна содержать минимум 5 голов КРС, при этом выход биогаза составит до 25 м3  в сутки. Для реактора 1 м3 потребуется вначале 500 кг и ежедневно до 50 кг навоза от 2 КРС, выход биогаза до 8 м3 в сутки. Для загрузки третьего реактора нужно на каждую из 2 реактора по 500 кг навоза с интервалом 10 дней, выход биогаза составит 8 м3 в сутки. При желании можно подключить еще реактор. Чтобы содержать третий реактор потребуется минимальное количество КРС. Ориентировочная стоимость 700,000 сум за каждый м3 реактора. Биогаз выработанный в реакторе объемом 3 м3 хватит для приготовления пищи и для отопления одного среднего домохозяйства.   При этом биогаз выработанный в течении суток будет накапливаться в газгольдере и затем к источнику потребления

- Будут изготовлены 4 солнечные печи разных модификаций – первая модель по принципу «горячий ящик» (см. рис 1 приложения 2), вторая плита с плоским коллектором (рис 2 приложение 2), третья плита с параболическим концентратором (рис 3 приложения 2) и четвертая параболический концентратор с фокусированием в центр (рис 4 приложения 2).

- Будут изготовлены 2 солнечные сушилки. Различают солнечные сушилки с прямым и косвенным действием солнечной энергии. В установках первого типа солнечная энергия поглощается непосредственно самим продуктом и внутренними стенками камеры, в которой находится высушиваемый материал (см. рис. 1 приложения 3). Сушильные установки второго типа содержат солнечный воздухонагреватель и камерную или туннельную сушилку (см. рис 2 приложения 3). В камерной солнечной сушилке воздух движется через слой высушиваемого материала, размещенного на сетчатых поддонах, снизу вверх.

- Будут изготовлены 3 пресс станка для производства топливных брикетов из биомассы. Первая конструкция деревянная, вторая металлическая, в обоих вариантах используется принцип двойного рычага, третья конструкция винтовая. Технология изготовления и чертежи будут разработаны в процессе проектной деятельности.

- 4 энергоэффективных комбинированных печей – котлов (ЭКПК). Четыре разновидности в основном отличаются размером водяной рубашки, топки и возможности использования источников энергии. Чертежи моделей будут разработаны по ходу выполнения проекта. На практике сотрудники изготавливали такие печь-котлы без чертежей.

Задача 3. Распространение энергосберегающих и энергоэффективных технологий по Республике Каракалпакстан.

Мероприятие 3.1. Безвозмездное распространение энергетических установок.

Между ССГ Назархан и ЧФ «Berdax energoservis» будет заключен договор - соглашение о передаче и дальнейшем распространении энергетических установок. ССГ, как владелец оборудования, будет получать от центра ежегодно некоторое количество энергетических установок безвозмездно или по льготной цене для последующего распределения среди жителей ССГ. Количество получаемых установок будет оговорено в начале проекта, во время подготовки соглашения. Количество такого передаваемого оборудования не должно ставить в невыгодное положение сам центр.

Для рационального и целевого использования энергетических установок будет создан Координационный Совет при ССГ Назархан, из числа прогрессивной и уважаемой части населения, которые  будут определять критерии и порядок безвозмездной передачи установок. Это послужит хорошим примером активации и объединения местного населения для совместного решения проблем села.  Остальные энергетические установки будут реализованы на коммерческой основе для экономической поддержки деятельности центра.

В настоящий момент такой совет при ССГ Назархан, который решает распределение энергетических установок среди жителей ССГ состоит из: Юлдашев Сагинбай – председатель комиссии, члены комиссии активные и уважаемые люди улиц (Бийи) –Кидиров Курбанбай, Сапаров Абдрахман, Аббатов Жаксибай, Шербеков Муратбай, Тажимуратов Сарсенбай, Ибрагимова Гульджахан, Досымбетова Кызларгуль, Айтбаева Дина.

Сотрудники ЧФ «Berdax energoservis» совместно с членами комиссии будут определять домохозяйства и организации в которых будут установлены те или иные установки. Основные критерии: желание и возможность использовать энергетические установки, наличие как минимум 3 КРС и другой мелкий скот, нехватка или отсутствие природного газа (для БГУ), возможность демонстрации для интересующихся сторон и др.

Мероприятие 3.2 Реализация энергетических установок.

Из произведенных энергетических установок, 2 биогазовые установки, 2 солнечные печи, 2 солнечных сушильных шкафа, 2 пресс станка и 3 энергоэффективные печи-котла будут реализованы на коммерческой основе. Стоимость БГУ ориентировочно 700,000 сум за 1 куб метр, солнечные печи по 70,000 сум, солнечные сушильные шкафы по 180,000 сум, пресс станки по 60,000 сум и печь-колы по 200,000 сум. всего планируется выручить 2,620,000 сум. Это позволит создать как минимум 3 БГУ, 4 солнечные печи, 3 солнечных сушильных шкафа, 4 пресс станка и 4 энергоэффективных печь – котлов.

Для реализации установок нужно будет провести работу которая включает кроме описанных выше и ниже лоббирование предпринимательских и бизнес структур, исследование рынка сбыта как внутри так и за пределами Каракалпакии.

Мероприятие 3.3. Производство инструкций.

К энергетическим установкам будут изготовлены инструкции в виде брошюры и на диске с подробным описанием оборудования, технологий по изготовлению и эксплуатации, принципа работы, схемы и чертежи. Инструкция, содержащая описание всех технологий проекта, будет выпущена на русском, узбекском и каракалпакском языке в количестве по 500 экземпляров каждой версии.

Мероприятие 3.4. Пропаганда энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

Стратегия проекта по пропаганде внедряемых технологий будет включать в себя 3 составляющие: буклеты, семинар для южной части биосферного резервата и семинар для северной части.

Для южной территории биосферного резервата (наиболее активных представителей хакимиятов, сельских сходов граждан и жителей Амударьинского и Берунийского районов) будут сделаны буклеты, описывающие эту технологию, преимущества её использования и где можно купить и за сколько (цену). Эти буклеты будут распространяться на южной территории биосферного резервата и будут служить как бы подмогой (рекламой) для созданного энергетического центра.

Когда будут изготовлены установки и введены в действие, когда будут изготовлены буклеты будет проведен первый семинар, опять же для жителей южной территории биосферного резервата.

На семинар будут приглашены наиболее активные и заинтересованные лица (20-30 человек) с этих районов в поселок Назархан, с демонстрацией как что работает на месте. План таков, что те люди, которые пользуются готовыми установками будут рассказывать другим что и как работает. При этом на семинаре будет также рассказано какие выгоды для тугаев дают эти действия по внедрению установок. Участникам будут розданы буклеты, в которых будет сказано куда позвонить, кому и сколько стоит чтобы купить такие установки. Первый семинар будет для потенциальных потребителей таких установок. Проект будет стимулировать продажу установок. Буклеты также могут быть распространены через другие каналы (праздники, собрания в хокимиятах и т.д.). Буклеты на русском и каракалпаксом языках будут изготовлены тиражом в 3000 экземпляров каждый (Буклет = 1 лист).

Второй семинар будет проводиться для другой целевой аудитории - жителей Ходжейлийского, Канлыкульского, Нукусского и Кегейлийского и других районов Каракалпакии которые имеют возможность и хотят сами производить энергетические установки. Заранее через газету или телевидение будет объявлено, что проводится набор участников на обучающий семинар. Участники должны иметь мастерские с оборудованием и хотеть расширить свой бизнес при помощи производства новых установок, которые они затем будут продавать. Вы объявлено, что проект может обучить их как делать новую продукцию, которая возможно расширит их бизнес. Наличие мастерской и оборудования должны быть критерием для отбора. Проектом будет отобрано 10-15 человек. Участники приглашаются в Назархан, и там в центре проводится для них обучающий семинар, где мастер из центра наглядно им покажет что и как делается. Семинар будет проводиться в течение 3 дней. Проект также снабдит участников инструкциями, как изготавливаются эти установки, чтобы они после обучающего тренинга ушли знающими как можно делать такие установки.

Обучение потенциальных мастеров из северных районов не создаст конкуренции созданному центру. Клиентов в северной части много, а создаваемый центр может обслуживать южные районы резервата. Возможно кто-то из участников семинара начнет производить такие установки сам.  Каждому участнику семинара проект сделает буклеты по 50 штук на каждого, но где будет всё тоже самое, только не будет адреса мастера из назархана. Чтобы участники могли там у себя на севере, если начнут производить, раздавать эти буклеты и сверху писать свой номер телефона. Это как бы стимулирует их. Такие буклетики будут для них служить как бы рекламным материалом для распространения технологий. Это будет выгодно и ПМГ ГЭФ и мастерам.

Электронную версию инструкций мы выставим на сайт ПМГ ГЭФ и на все другие возможные сайты.

Одним из основных мероприятий распространения энергосберегающих и энергоэффективных технологий является пропаганда через средства массовой информации. Поэтому будет подготовлена статья на каракалпакском и русском языках для республиканских газет и телевизионный репортаж о деятельности технического центра.

Мероприятие 3.5. Мониторинг и выпуск аналитической статьи

Сотрудниками «Berdax energoservis» систематически 1 раз в месяц будет проводиться мониторинг работы энергетических установок на местах дислокации. Это позволит определить насколько эффективно работают установки на практике. Во время такого мониторинга будут собираться цифры о том как хорошо, хорошо ли работают установки, сколько им люди пользуются, сколько стоит и сколько экономится денег. Будут делаться снимки для подготовки инструкций и буклетов выше, а также для финальной статьи.

Все результаты мониторинга и в целом проекта будут финализированы в виде аналитической статьи, где будут описаны все аспекты оговоренные выше – выгодно или не выгодно использовать такие установки, почему выгодно или невыгодно, сколько это всё стоит и сколько экономит денег, как отзываются люди на нововведения и как используют установки и т.д. Статья будет подготовлена и выпущена тиражом в 200 экземпляров

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту

| Мероприятия | 2010 | 2011 | Ответственные лица за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| Мероприятие 1.1 Приобретение оборудования и инструментов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Приобретение комплектующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Изготовить энергетические установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Безвозмездная передача установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 Реализация энергетических установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 производство инструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Пропаганда энергосберегающих и энергоэффективных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.5 Мониторинг и подготовка аналитической статьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Ожидаемые результаты после реализации проекта

| Стратегия | Индикатор | Базовая линия | Показатель достижения | К какому моменту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: Создание малого производственного центра для широкого использования этих технологий в ССГ Назархан и их распространение далее по территории Республики Каракалпакстан. | Создание полностью самостоятельного производственного центра по производству энергосберегающих теънологий для сельских домохозяйств | Создана частная фирма «Berdax energoservis», которая при содействии Тугайного проекта приобрела раскулаченную мастерскую. Сейчас там жители установили свои оборудования. Здесь проводятся столярные и сварочные работы, в зависимости от заказа. Оборудование стационарное собранное из разных материалов, старое. В мастерской частые перебои с энергоресурсами. | Произведено не менее 3 БГУ, 4 солнечные печи, 3 солнечных сушильных шкафа, 4 пресс станка и 4 энергоэффективных печь – котлов за счет средств, вырученных центром от продажи первой партии произведенных установок, указанных в Задаче 2, за вычетом установок, переданных на безвозмездной основе жителям ССГ Назархан | декабрь 2011 |
|  | Сокращение выбросов парниковых газов в результате работы | В настоящий момент все жители используют обычные источники энергии для отопления и приготовления пищи. | Сокращения выбросов эквивалента тонн СО2 в результате производства в рамках деятельности проекта каждый год составят не менее 30 тонн эквивалента СО2, включая: 17,07 тонн СО2 – за счет 3 БГУ; 8,36 тонн СО2 – за счет 4 энергосберегающих печей; 4,23 тонн СО2 – за счет 3 брикетных станков; 0,544 тонн СО2 – за счет 4 солнечных печей. | К концу проекта |
| Задача 1 Создание материально технической базы центра по производству энерго сберегающих и альтернативных установок; | Укомплектация центра оборудованием, необходимым для производства энергосберегающих устройств | Имеется здание мастерской, в котором установлены 1 сварочный аппарат, 1 центрифуга, наковальня и раскулаченный деревообрабатывающий станок. | Мастерская оснащена полным комплектом оборудования, необходимым для изготовления энергосберегающих устройств для сельских домохозяйств согласно списка в Таблице 2 настоящего проектного документа | В первые 3 месяца. |
|  | Закупка расходных материалов для производства первой партии установок. | Нет комплектующих для производства первой партии устройств. | Приобретены комплектующие детали для производства: 3 БГУ; 4 солнечные печи и 2 солнечные сушилки; 3 пресс станков для производства брикетов; 4 энергоэффективных комбинированных печей – котлов. согласно списка в Таблице № 3 настоящего проектного документа. | В первые 3 месяца |
| Задача 2 Изготовить энергетические установки альтернативных источников энергии; . | Производство энергетических установок. | Создан 1 БГУ и 1 энергоэффективный котел из подручных материалов. Другие виды энергетических установок не производились. | Созданы 3 БГУ разной конструкции | декабрь 2010 |
|  |  |  | 4 солнечные печи и 2 сушилки разной модификации | ноябрь 2010 |
|  |  |  | 3 пресс-станка для производства брикетов из биомассы | декабрь 2010 |
|  |  |  | 4 энергоэффективных комбинированных печей – котлов. | Ноябрь 2010 |
| Задача 3. Распространение энергосберегающих и энергоэффективных технологий по Республике Каракалпакстан | Передача созданных установок для использования жителями поселка | Жители поселка не имеют опыта и не используют энергосберегающие установки | Из произведенных устновок, проектом передано: 1 БГУ –Серикбаеву Жумабаю 2 солнечные печи –Исмаилову Максету и Торееву Фархаду 1 сушилка –Тажимуратов Сарсенбай 1 пресс станок –Куатову Айбеку 1 печь - котел –Кутишева Куаныша | Май 2011 |
|  | Реализация произведенной продукции | Нет | Реализованы 2 биогазовые установки, 2 солнечные печи, 2 солнечных сушильных шкафа, 2 пресс станка и 3 энергоэффективные печи-котла на сумму не менее 2,620,000 сум | декабрь 2011 |
|  | Производство инструкций по производству энергосберегающих установок | Нет | Произведено и опубликовано не менее 500 экземпляров инструкций + компакт диска, содержащего подробное описание схем, чертежей, способ изготовления и примерные затраты на производство всех видов энергосберегающих установок, изготовленных в рамках проекта и распространены по всей стране | Март 2011 |
|  | Информация о технологиях и методах производства распространена | Нет | Проведен показательный семинар, с участием не менее 30 жителей других поселков из буферной зоны Тугайного биосферного резервата, способствующий распространению продемонстрированных практик и энергосберегающих технологий. Не менее 30% участников семинара - женщины. Проведен обучающий семинар для потенциальных производителей энергосберегающих технологий из северных районов биосферного резервата с участием не менее 25 человек. | Март 2011 Июнь 2011 |

  - Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

CCГ Назархан – орган самоуправления граждан в сельской местности. Обязанности ССГ Назархан – подача проектной заявки, подписание после соответствуюзей проверки всех отчетов по проекту, определение кому передается создаваемые установки, ответственность за передачу установок, согласно проектного документа, прием и передача оборудования на баланс частной фирме «Berdax energo servis»  закупленного в результате проекта оборудования и материалов. Подписание финалных отчетов по проекту.

Частная Фирма «Berdax energo servis», как юридическое лицо действует с 2010 года. Руководитель Ернашев Амир. Основной исполнитель проекта. Ответственена за изготовление указанных в проектном документе установок, принятие, хранение и рациональное использование расходных материалов, закупаемых для изготовления первой партии установок.

Атаниязов Давлетмурат Аминович – ответственный за выполнение проекта.

Тугайный проект – консультативная техническая помощь, а также финансирование заработной платы руководителя проекта

  - Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Экологическая устойчивость

Производство и внедрение в практику местного населения использования биогазовой установки, пресс – станков для топливных брикетов позволит улучшить экологическую ситуацию за счет утилизации отходов жизнедеятельности в домашнем хозяйстве. Это органические отходы сельскохозяйственной деятельности, которые после переработки послужат экологически чистым источником энергии.

Использование энергоэффективных печей-котлов позволит сократить потребление дров для приготовления пищи и отопления.

Солнечные печи и сушилки будут способствовать альтернативному использованию энергии солнца для приготовления пищи и переработки с/х продукции.

Мероприятия по внедрению в практику местного населения энергосберегающих технологий позволит значительно сократить потребление источников энергии, в особенности древесины тугайных лесов.

Все это вместе взятое будет способствовать сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов.

Экономическая устойчивость

Стоимость 1 м3  природного газа составляет 63 сум, электричества 45 сум. 1 м3  древесины стоит около 40 тыс сум. Одна семья в год расходует около 3000 м3  природного газа и 8 м3  куб метра древесины. В денежном выражении это составит 189,000 сум за природный газ и 320,000 сум за древесину.

Производство и внедрение в практику местного населения биогазовой установки позволит получать около 20 м3  биогаза в день на одно хозяйство, за год этот показатель составит более 7000 м3 практически бесплатного биогаза. Экономия семейного бюджета составит как минимум около 189 тысяч сум в год.  Я уже подымал этот вопрос ранее: откуда пришли к этой цифре?

Производство и использование топливных брикетов из биомассы позволит заменить древесное топливо, а при реализации может служить дополнительным заработком для семьи.

Используя солнечные энергетические установки можно сэкономить потребление энергии на приготовление пищи, чая и нагревания воды.

Использование энергоэффективных приборов (печь – котел, лампочки и др) будут способствовать рациональному и устойчивому потреблению как возобновляемых так и традиционных источников энергии.

Институциональная устойчивость

Устойчивая работа технического центра позволит создать дополнительные рабочие места и позволит улучшит обеспечение жителей ССГ Назархан альтернативными источниками энергии. При существующем дефиците традиционных источников энергии в сельской местности производство энергетических установок техническим центром может служить хорошим подспорьем для становления и развития организации.

Социальная устойчивость

Население ССГ Назархан в основном занимается с/х производством. Это содержание крупного и мелкого рогатого скота, птиц, выращивание с/х культур. основную массу продукций животноводства продают на рынке. Мировой экономический кризис оставил свой отпечаток на жизнь местного населения. Упали цены на с/х продукцию в то время как транспортные и другие расходы остались на прежнем уровне и растут с повышением заработной платы. Создание технического центра позволит обеспечить работой как минимум 4 семьи. Экономия семейного бюджета 16 домохозяйств от применения энергосберегающих технологий, использования альтернативных источников энергии в виде биогаза, брикета, доход от повышения урожайности приусадебных участков от применения биоудобрений биогазовой установки будет способствовать материальной стабильности сельской семьи.

  - Риски при выполнении проект

Основные риски связаны с началом сельскохозяйственных работ, вовремя которого основное население и организации бывают заняты на полевых работах. Это с апреля до середины июня и с сентября до середины ноября. В этот период проектная деятельность будет несколько замедлена.

  - Дополнительная информация

- Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

В ходе реализации проекта 16 семей которые получили или приобрели энергетические установки и используют в повседневной жизни будут иметь альтернативный источник энергии. Использование биогаза, топливных брикетов, солнечной энергии, энергосберегающих технологий сократит расходы 16 семей на основные источники энергии.

- Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

Население ССГ Назархан составляет 3511 человек, из них 1760 женщин  50,1%. Количество семей 690. Одна средняя семья состоит из 6 человек  Если учесть что прямую выгоду от проекта получают 16 семей это значить что из 96 членов семей 48 женщин будут прямыми бенефициариями проекта, тем более женщины востока являются основными хранительницами очага, а стало быть и энергии.

- Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?

Настоящий проект был начат при консультативной поддержке проекта ПРООН и ГЭФ «Сохранение тугайных лесов и укрепление систем охраняемых территорий в дельте реки Амударья в Каракалпакстане». Проект также будет постоянно обмениваться информацией с текущим проектом ПМГ ГЭФ по мини энергетическим установкам для сельских жителей.

- Финансирование проекта

  - Дополнительность финансирования ГЭФ

- Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме.

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов.

Приложение 1. Конструкция БГУ.

Биогазовая установка (БГУ) это технологическое оборудование, которое производит биогаз из органических отходов.  Биогазовая установка состоит из реактора – емкость, в которую загружается биомасса. В зависимости от возможностей можно использовать любой формы– цилиндрической, прямоугольной и др., и из любого материала металлический, из пластика и др. В нашем случат в качестве реактора используем емкость объемом 3 кубических метра, цилиндрической формы. (см рис 1). К реактору вмонтированы механизм для загрузки,  выгрузки и перемешивания биомассы, а также подключается система отвода полученного биогаза

- Загрузочный механизм представляет собой ручной насос с двумя клапанами. Собран насос на базе силового цилиндра с/х трактора. Первичная загрузка реактора производится через люк, который в последствии герметично закрывается. Ежедневная загрузка будет производиться при помощи ручного насоса. (Рис 2)

- Выгрузка отработанной биомассы будет производиться через вентиль, который вмонтирован снизу емкости. (Рис 3)

- Перемешивание биомассы внутри реактора производится вручную при помощи шнека, который вмонтирован посредине реактора (Рис 4).

- Полученный биогаз будет подаваться потребителю через краник расположенный на верней части реактора. (Рис 5)

К БГУ для использования биогаза будет подключен водный затвор для очистки выработанного биогаза и газгольдер, для сбора и регулирования давления биогаза.

Приложение 2. Солнечные кухонные печи

Печь представляет собой ящик с теплоизоляцией и полостью где размещается посуда для приготовления пищи. Внутренняя поверхность полости обладает высокой отражательной способностью, а посуда должна иметь черный матовый цвет или специальное поглощающее покрытие. Сверху печь снабжена съемной стеклянной крышкой. Печь может имеет еще одну крышку с отражателем и тепловой изоляцией. Положение этой крышки можно изменять, устанавливая ее вертикально или наклонно путем поворота вокруг шарнирных опор таким образом, чтобы обеспечить дополнительный приток отраженной солнечной радиации через стеклянную крышку внутрь ящика.

Рис. 1. Солнечная печь типа горячий ящик:
1 – корпус ящика; 2 – теплоизоляция; 3 – лучепоглощающая полость для приготовления пищи; 4 – прозрачная крышка; 5 – колесо; 6 – теплоизолированная крышка.

Рис. 2. Плита с плоским солнечным коллектором:
1 – плита; 2 – солнечный коллектор; 3 – аккумулятор теплоты; 4 – труба.

В районах с сухим жарким климатом может использоваться солнечная печь с плоским коллектором солнечной энергии и аккумулятором теплоты. Для повышения эффективности следует использовать светопрозрачную крышку и отражатель. Посуда должна быть окрашена в черный матовый цвет. Теплоноситель в коллектор поступает по нижней трубке, а из него в аккумулятор — по верхней.

Рис. 3. Плита с параболическим концентратором:
1 – тележка; 2 – столик; 3 – кастрюля; 4 – параболический концентратор; 5 – ручка для поворота концентратора.

Рис 4 Солнечная печь с параболическим концентратором.

1 – концентратор параболический; 2 - подставка концентратора; 3 – держатель посуды.

Параболический концентратор позволяет сфокусировать солнечные лучи в заданную точку, что позволяет получить высокую температуру для приготовления пищи.

Приложение 3. Солнечная сушилка.

Различают солнечные сушилки с прямым и косвенным действием солнечной энергии.

В установках первого типа солнечная энергия поглощается непосредственно самим продуктом и окрашенными в черный цвет внутренними стенками камеры, в которой находится высушиваемый материал (рис. 1). Она имеет верхнюю светопрозрачную изоляцию, перфорированную платформу для размещения высушиваемого материала, боковые стенки (южная стенка — из светопрозрачного материала), теплоизоляцию с отверстиями для поступления воздуха и основание. Для удаления влажного воздуха из гелиосушилки в верхней части северной стенки предусмотрены отверстия.

Сушильные установки второго типа содержат солнечный воздухонагреватель и камерную или туннельную сушилку (Рис 2). В камерной солнечной сушилке воздух движется через слой высушиваемого материала, размещенного на сетчатых поддонах, снизу вверх.

Рис. 1. Солнечная сушилка с непосредственным облучением влажного материала:
1 - светопрозрачная изоляция; 2 - платформа для материала; 3 - стенка; 4 - теплоизоляция; 5, 7 - отверстия; 6 - фундамент.

Рис. 2. Камерная солнечная сушилка с пленочным воздухонагревателем:
1 - пленочный воздухонагреватель; 2 - воздуховод; 3 - сушильная камера; 4 - решетка; 5 - козырек; СВ и ВВ - свежий и влажный воздух.

Простая сушилка с использованием полимерной пленки может быть изготовлена в соответствии с рис. 2. Она работает на естественной тяге. Воздух нагревается в пленочном солнечном воздухонагревателе и по воздуховоду поступает в нижнюю часть сушильной камеры, где на перфорированных поддонах (сетках, решетках) размещается влажный материал. Нагретый воздух движется в сушильной камере снизу вверх через слой материала и удаляется из камеры через зазор между верхней кромкой и козырьком. Стенки сушильной камеры могут быть теплоизолированы или выполнены из светопрозрачного материала.

Рис. 3 Солнечная сушилка - внешний вид.

Изготовлена она из бруска сечением 50x50 мм.

Рис. 4 Конструкция солнечной сушилки.

Рис. 5 Конструкция дна солнечной сушилки.

Сушилка компактна, занимает немного места, можно сушить яблоки, ягоды, грибы и др. с/х продукты. Довольно вместительна (загружается 1,5 ведра ягод или 1 ведро яблок)
Добавив несколько съемных полок с сеткой, можно значительно увеличить вместительность .

# Text boxes

Рис. 2 Механизм загрузки.

Рис 3 Система выгрузки

Рис. 5 Отвод биогаза.

Рис 4 Шнек.

Рис. 1 БГУ в сборе.

3

2

1