Заявка на участие в
Программе Малых Грантов
Глобального Экологического Фонда
(ПМГ ГЭФ)
1. Краткая Информация о проекте
	Информация об организации-заявителе

	Название организации:
	Махаллинский комитет поселка Заурак

	Почтовый адрес организации-заявителя:
	Андижанская область, Андижанский район, Хартум к.ф.й., поселок Заурак , ул. "Янги тулкин".

	Телефоны:
	+998902548502

	Адрес электронной почты /веб-сайт:
	muminov@uzsci.net  

	ФИО руководителя организации и должность: 
	Рахманов Абдурашит

	Ответственное лицо за проект:    
	Муминов Муйдинжон Муминович

	Контактные телефоны ответственного лица:
	+998902548502

	Адрес электронной почты  ответственных лиц:
	uzrfaanim@rambler.ru 

	Информация о проекте

	Название проекта:
	Апробация получения энергии от микро гидро станции как независимого производителя, в качестве альтернативы обеспечения энергией сельского населения на примере поселка Заурак, Андижанской области.

	Месторасположение проектной территории: 
	Андижанская область, Андижанский район, поселок Заурак

	Предполагаемые сроки начала реализации проекта (день/месяц/год):
	1 апреля 2013

	Длительность проекта:
	12 месяцев

	Финансы

	Сумма, запрашиваемая от ПМГ ГЭФ:
	

	Сумма на проект из всех других источников финансирования: 
	

	Общая стоимость проекта:    
	


2. Дизайн проекта
Описание проблемы и причин её возникновения:
В Узбекистане Государственно-Акционерная Компания «Узбекэнерго» является естественной монополией, производящей практически всю энергию и являющейся единственным законным поставщиком электроэнергии в республике. Установленная мощность электростанций Узбекистана превышает 12,4 млн. кВт*ч, из которых установленная мощность гидроэлектростанций составляет 1,4 млн. кВт.

К сожалению, выработанной электроэнергии недостаточно для снабжения всех энергетических нужд населения Узбекистана. Возможные причины нехватки энергии могут лежать в низкой эффективности использования энергии (со стороны потребителей) и нужно регулировать управление энергией,  и недостаточные или устаревшие мощности производства энергии (со стороны предложения), что приводит к постоянным перебоям электроэнергии у населения. 
Перебои ведут к ухудшению многих социально-экономических процессов:

· страдает бизнес, который не может быть конкурентно способным из-за отсутствия, нестабильности и/или нехватки энергии;
· страдает здоровье, из-за невозможности врачебных пунктов предоставлять медицинские услуги в полной мере;

· страдает благополучие населения (занятость населения, отсутствие возможности планировать свой день, приготовление уроков молодежью и т.д.)

· и многое другое.

Последствий от нехватки, нестабильности или отсутствия энергии могут быть множество. На практике мы наблюдаем, что в основном дефицит энергии наблюдается в сельских районах. 
Не исключением является и Андижанская область. В Андижанском районе области, в поселке Заурак поселке проживает около 1800 человек, из которых более 60% молодежи.  Электричество в поселке подается лишь на несколько часов в сутки, что значительно усложняет жизнь местного населения. Хотя главным источником дохода у населения в поселке является сельское хозяйство и животноводство, другая занятость также важна. Кроме того необходимо налаживать хоть какую-то переработку с/х продукции. Из-за отсутствия стабильного источника энергии значительно тормозится развитие малого бизнеса в селе – с перебоями работают швейных цех, обувная мастерская, цех по переработке молока. Надежный источник электроэнергии необходим для повседневной жизни жителей поселка и работы детского садика, школы и, самое важное, врачебного пункта. Особенно в зимнее время нехватка электричества и низкое давление подачи газа, существенно усложняет жизнь местного населения (отопление домов и социальных помещений), что отрицательно влияет на здоровье людей.

Как Вы планируете устранить причины проблемы: цель, задачи и мероприятия проекта
Настоящий проект не ставит своей целью повышать энерго эффективность потребления энергии. Мы хотим работать с другой стороны – со стороны предложения (производства) энергии. 

У нас в стране в настоящий момент развиваются различные способы альтернативного производства энергии, из которых наиболее быстро развивающийся сектор – производство биогаза. В то же время, в Узбекистане множество малых каналов и рек, которые могут продуктивно использоваться для выработки электроэнергии, без ущерба для других секторов экономики. 

Стоит одна большая проблема – продавать электро энергию в сеть может только Узбекэнерго. У нас много производителей энергии, но которые не продают энергию, а пользуются ею для своих нужд. Чтобы эффективно развить рынок альтернативного производства энергии, нужно в первую очередь дать возможность независимым производителям продавать свою энергию в сеть. Пусть это будет через Узбекэнерго, но продавать. Подобный опыт уже есть в стране. Сейчас большинство электро энергии от гидростанций производится Минсельводхозом и потом продаётся Узбекэнерго. Закон предполагает такую возможность, но только в случае когда производимая независимым поставщиком энергия соответствуем всем принятым в стране стандартам качества. (Закон об электроэнергетике (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 40, ст. 431)) (http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=1521175 )
В настоящем проекте мы планируем испытать новый способ снабжения сельского населения энергией. Село Заурак будет снабжаться электроэнергией произведенной независимым производителем – частным предприятием «Эхтиёж». ЧП "Эхтиёж" будет производить электроэнергию при помощи микро гидростанции. Для выработки электроэнергии будет использоваться заводской сертифицированный генератор, который будет вырабатывать электричество, соответствующее всем национальным стандартам. Затем это электричество будет подаваться в село через отдельный фидер, для того, чтобы удостовериться, что электричество направляется в данный конкретный поселок, через сеть Узбекэнерго. Таким образом, вся энергия будет направляться на конкретный поселок для обеспечения стабильной подачи и недопущения отключений. Это как будет происходить передача электро энергии физически. 
Формально потребители будут покупать энергию у Узбекэнерго, оплачивая стоимость потребленной энергии по счетчику. ЧП "Эхтиёж" будет продавать произведенную и соответствующую стандартам энергию по оптовой цене Узбекэнерго.
Если подобная схема будет успешно применена в рамках проекта, то можно будет предложить её для распространения по всей стране. Проект также сможет дать рекомендации что нужно сделать, чтобы такой подход начал широко применяться и люди получали энергию с возможных гидроэлектростанций по стране, построенных на малых водотоках. 
Сейчас для апробации этого метода в селе Заурак существуют все условия. Благодаря усилиям местного населения поселка Заурак, во главе с Рустамом Ташматовым и поддержке махалинского комитета, своими производственными мощностями была вылита турбина, построен отводной канал (сброс воды высотой в 8 метров.) и запушена в тестовом режиме микроГЭС. Мощность гидротурбины составляет 292 кВт, но мощность генератора 63 кВт. Данная установка проработала в тестовом режиме всю зиму и благодаря этому в поселок Заурак подавалось электроэнергия для нужд местного населения.
Таким образом, целью проекта является апробация институционального механизма получения энергии от микро гидро станции как независимого производителя, в качестве альтернативы обеспечения энергией сельского населения на примере поселка Заурак, Андижанской области.

Для запуска микроГЭС мощностью 200-250 кВт необходим сертифицированный генератор мощностью 200-250 кВт и система управления, чтобы полученная электроэнергия соответствовала стандартам ГАК «Узбекэнерго». Сертифицированная электроэнергия будет продаваться ГАК «Узбекэнерго», которая в свою очередь будет подавать ее конечному потребителю, т.е. местному населению поселка Заурак. На данный момент есть поддержка заместителя хакима Андижанского района. Монтаж генератора и системы управления будет произведен специалистами МП "Эхтиёж", МЧЖ "Намуна".
Задача 1: Сооружение  отводного канала.

Для запуска микроГЭС мощностью 200-250 кВт, благодаря усилиям местного населения и финансовой поддержке ЧП "Эхтиёж" (см. приложение бюджет), был вырыт и забетонирован отводной канал  от реки Андижан-сай протяженностью 67 метров. Для отвода канала есть разрешение от областного водного хозяйства.  Через забетонированный канал, вода самотеком будет подаваться на гидротурбину миниГЭС и приводить в действие сертифицированный генератор мощностью 200-250 кВт и вырабатывать электроэнергию
Задача 2.: Установить и запустить  миниГЭС мощностью 200-250 кВт

Мероприятие 2.1. Закупка электрогенератора и системы управления.

Электрогенератор и система управления будут закупаться на условиях тендера и доставляться в поселок Заурак автотранспортом. 

Данной мощности 200-250 кВт будет достаточно для удовлетворения нужд местного населении и для развития малого бизнеса в поселке.

Система управления представляет собою систему возбуждения, контроля и подачи электрической энергии потребителям. Для каждого гидрогенератора по требованию заказчика изготавливается своя система управления.
Мероприятие 2.2. Монтаж электрогенератора и системы управления. 

Монтаж генератора и системы управления будет произведен специалистами МП "Эхтиёж", МЧЖ "Намуна".

Электрогенератор по условиям пожаробезопасности будет установлен в отдельном помещении. Вся полученная сертифицированная электроэнергия будет продаваться ГАК «Узбекэнерго».

Мероприятие 2.3. Мониторинг работы микроГЭС
Для эффективной работы миниГЭС, ежемесячно специалисты  МП "Эхтиёж", МЧЖ "Намуна" будут проводить мониторинг миниГЭС, и если необходимо, производить ремонт мини ГЭС.

Задача 3.: Продвижение данного механизма по всем областям республики

Мероприятие 3.1.: Подготовка и публикация аналитической статьи по миниГЭС 200-250 кВт
Аналитическая статья будет включать в себя  подробную и необходимую информацию о миниГЭС 200 кВт, список необходимых документов для запуска миниГЭС, экономические расчеты, контакты специалистов. Статья будет опубликована на сайте ПМГ ГЭФ - www.sgp.uz, а также разослана журналистам для последующего опубликования в национальных СМИ. 

Мероприятие 3.2.: Распространение информации через местные СМИ и Интернет, проведение обучающего тура для представителей властей и других заинтересованных лиц
МикроГЭС мощностью 200 кВт установленная в селе Заурак будет демонстрационным объектом в Андижанской области. Любой заинтересованный человек сможет посетить и посмотреть работу микроГЭС и получить необходимую информацию для установки подобной миниГЭС у себя в поселке. 

Информация про возможность такого подхода к обеспечению энергией будет широко распространяться через СМИ. Будет организован один меди-тур на демонстрационный участок для журналистов страны.  
По итогам проекта будет организован круглый стол вместе с ознакомительным туром на участок для заинтересованных лиц и органов власти. В качестве приглашеных будут представители Кабинета Министров, представителей ГАК «Узбекэнерго», министерства экономики, финансов, Сенаторы и нижняя палата Олий Мажлиса, и других структур.

Описание последовательности/графика выполнения работ по проекту
	Мероприятия
	2013
	Ответственные лица за исполнение мероприятий

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Мероприятие 2.1. Закупка электрогенератора и системы управления.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Муминов Муйдинжон, 

Ташматов Рустам,

Мун Юрий

	Мероприятие 2.2. Монтаж электрогенератора и системы управления.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Муминов Муйдинжон, 
МП "Эхтиёж", МЧЖ "Намуна"

	Мероприятие 2.3. Мониторинг работы миниГЭС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Муминов Муйдинжон, 

Ташматов Рустам,

МП "Эхтиёж", 
МЧЖ "Намуна"

	Мероприятие 3.1.: Подготовка и публикация аналитической статьи по миниГЭС 200-250 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Будет нанят экономист для подготовки данной статьи

	Мероприятие 3.2.: Распространение информации через местные СМИ и Интернет, проведение обучающего тура для представителей властей и других заинтересованных лиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Муминов Муйдинжон, 

Ташматов Рустам,

Мун Юрий


Ожидаемые результаты после реализации проекта

	Стратегия
	Индикатор
	Базовая линия
	Показатель достижения
	К какому моменту

	Цель проекта: апробация институционального механизма получения энергии от микро гидро станции как независимого производителя, в качестве альтернативы обеспечения энергией сельского населения на примере поселка Заурак, Андижанской области
	Инновационная технология микрогидро станции с низким уровнем выбросов ПГ использована и успешно продемонстрирована на уровне общин
	Нет
	Запущена микрогидростанция, мощностью 200 кВт, позволяющая получать выгоду от использования энергии:

· Не менее 1 800 людей поселка за счет лучшего обслуживания врачебного пункта;

· Развитие малого бизнеса в поселке Заурак (сколько рабочих мест??? Хотя бы предположительно?);
· Не менее 100 домохозяйств, чьи дети ходят в детский сад поселка и школу.
	К концу проекта

	
	Избежание выбросов СО2. 
	Нет электричества, нет выбросов парниковых газов. Использование электричества, когда оно есть приводит к выбросам в размере 0,617 тонн СО2 на 1 тысячу кВт*ч
	Избегается не менее 556 тонн выбросов СО2 за счет использования альтернативной энергии

(При использования 900 000 кВт в год электроэнергии для нужд поселка)


	Ежегодна, начиная с момента запуска микрогидростанции.  

	Задача 2

Установить и запустить  миниГЭС мощностью 200-250 кВт 


	Закупка электрогенератора и системы управления.
	Нет
	Микрогидро станция в полном комплекте запущена и функционирует нормально, выдавая количество и качество электричества согласно установленным стандартам. 
	к 4-ому месяцу с начала проекта



	
	Монтаж электрогенератора и системы управления.
	Нет
	
	

	
	Мониторинг работы миниГЭС
	Нет
	
	

	Задача 3

Продвижение данного механизма по всем областям республики.
	Подготовка и публикация аналитической статьи по миниГЭС 200 кВт
	Нет
	Подготовлена и опубликована аналитическая публикация совместно с Центром Экономических Исследований
	К 10-му месяцу с начала проекта

	
	Распространение информации через местные СМИ и Интернет, проведение обучающего тура для представителей властей и других заинтересованных лиц
	Нет
	Опубликованы 2 статьи в местные газеты, проведены обучающий тур для представителей властей и других заинтересованных лиц
	К 4-ому, 7-ому, 10-ому, 11-ому месяцу с начала проекта


Описание всех участников проекта и их обязанностей в рамках проекта

Муминов Муйдинжон - руководитель проекта (организационные работы по проекту)
Ташматовым Рустамом - специалист по миниГЭС.
Мун Юрий - ответственный по административным вопросам, специалист по связям с общественностью.
Как будет достигаться устойчивость результатов проекта

Экологическая устойчивость

Местное население поселка Заурак, включая административные учреждения поселка будет использовать альтернативный, экологически чистый источник  энергии. Тем самым будет предотвращаться выброс 556 тонн парниковых газов.
Экономическая устойчивость

Полученная сертифицированная электроэнергия будет продаваться ГАК «Узбекэнерго». Часть полученных доходов, будет расходованы на облуживание миниГЭС.

Институциональная устойчивость

Махаллинский комитет совместно с руководителем проекта будет контролировать работу миниГЭС.
 Социальная устойчивость

Данный проект предоставит возможность развитию малого бизнеса в поселке Заурак, что в дальнейшем даст возможность увеличению количества рабочих мест в селе и улучшения качества жизни населения. За счет получения стабильного источника энергии врачебный пункт сможет оказывать качественную медицинскую помощь. А также дети не будут мерзнуть в детском саду и школе в зимнее время. 
Риски при выполнении проекта
Финансовые риски 

Возможен отказ спонсоров в поддержке реализации данного проекта, что значительно увеличит сроки завершения проекта,  так как будет проводиться поиск новых спонсоров.

Возможен отказ в сотрудничестве партнерских организаций,  в данном случае будут заключаться партнерские соглашения с другими партнерами. 

Могут  возникнуть проблемы со своевременным получением финансов или изменением цен из-за инфляции, что может отразиться на цене товаров и услуг.

Производственные риски 

Возможна задержка запуска миниГЭС или его части (задержки поставок и монтажа оборудования).

Дополнительная информация
· Как проект будет влиять на благополучие местного населения?

Данный проект предоставит возможность развитию малого бизнеса в поселке Заурак, что в дальнейшем даст возможность увеличению количества рабочих мест в селе и улучшения качества жизни населения. За счет получения стабильного источника энергии врачебный пункт сможет оказывать качественную медицинскую помощь. 

· Каким образом будет обеспечиваться гендерное равенство?

Для обслуживания миниГЭС будут приглашаться женщины для работы на должность оператор, дежурный, диспетчер и т.д.
· Существует ли связь с другими проектами ГЭФ?
Нет, но данный проект имеет дополнительное финансирование от Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Название проекта :” Модернизация гидротурбины Заврак ГЭС с снижением гидравлических сопротивлений (кромочных и проточных) и повышением эффективного КПД турбоагрегата”. Сумма гранта: 100 млн.сум на 2 года (2013 янв-2014.дек) 
3. Финансирование проекта
Бюджет проекта в приложении 

4. Мониторинг проекта

Мониторинг происходит путем заполнения квартальных отчетов по форме ПМГ ГЭФ и мониторинговых визитов Национального Координатора ПМГ ГЭФ на проектную территорию. Кроме квартальных отчетов, заявитель будет составлять промежуточный и финальные отчеты по установленной форме. 

Заявители гарантируют своевременную подачу всех отчетов. 

[image: image1.png]









PAGE  
7

